Besprechung mit Herrn Iriskik Firma REMA Metallbau und REMA Pro am 28.05.2021

REMA PRO

Gesamtbetrag: 68.034 Euro Brutto

29.09.2020 23.780 Euro bez.

17.05.2021 23.780 Euro bez.

Rest 20.474,-- Euro offen – Verrechnung mit Ersatzvornahme und Gerüststandzeiten (erfolgt durch Herrn Gassert) eine detailliert

REMA Metallbau

Gesamtrechnung 48.147,40 Euro Brutto

09.09.2020 16.426,76 Euro

17.05.2021 10.000,-- Euro

25.05.2021 4.000,-- Euro

Differenz: 2.426,76 Euro Abschlag II

 8.000,-- Euro Abschlag III

Nach -R- Herr Iriskik

Woche 31.05. - 01.06.2021 Mängelbeseitigung

Woche 07.06. - 12.06.2021 Türen einbauen lassen

Rücksprache mit Herrn Iriskik